Рівень 1.
Порівняльна таблиця методологій

№	Назва методології	Сильні сторони	Слабкі сторони	Використовується
1	Waterfall	1) кожен етап документується / 2) дуже зручна середа для замовника, оскільки він точно розуміє план дій, терміни, та витрати	1) абсолютно не гнучка модель - за потреби внесення змін на середніх або більш пізніх етапах потрібно повертатись до першої ланки та починати процес з самого початку / 2) весь обсяг вимог до системи має бути затверджений на самому початку 3) внесення змін обходиться вкрай дорого для замовника	у дуже великих та складних проектах, де необхідно чітко визначити вимоги з самого початку і де не передбачається внесення змін у процесі розробки, наприклад: складні CRM або медичні системи
2	V-model	1) тестування впроваджується на кожному етапі, що робить модель гнучніше, ніж waterfall / 2) документація з'являється набагато раніше	модель має переваги та недоліки такі ж самі, як в waterfall	також використовується в великих та складних проектах, як і waterfall
3	Ітераційна модель	1) працююче ПЗ може бути створене раніше, ніж на останніх стадіях розробки / 2) вимоги можуть бути змінені та адаптовані на будь-якому етапі розробки / 3) кожну окрему ітерацію легше підтримувати ніж весь проект разом	1) у зв'язку з тим, що ітерації окремі, можуть бути проблеми у взаємодії розроблених елементів / 2) можуть виникнути проблеми з реалізацією загальної архітектури системи, оскільки не всі вимоги відомі до початку проектування.	для великих проектів, які можуть дозволити собі більшу гнучкість та зміни в процесі розробки, наприклад веб застосунки або вебсайт білдери.
4	Scrum	-короткі ітерації в декілька днів, тиждень, або 2 тижні, на прикінці якого зазвичай представник команди представляє результати іншій команді, керівництву, замовнику і тд / -до беклогу беруть частини тасок, замість реалізації таски повністю / -можливість апдейту\зміни\видалення (і тд) функціоналу або його частей за необхідності	1) часові витрати на постійні демо, в той час, представники команди могли б цей час використати на продовження розробки (беручи до уваги вартість часу учасників проекту, демо - дуже дорогий регулярний івент. / 2) скрам команди занадто сильно залежать від PM-у або скрам майстера, який розподіляє ресурси команди. У разі допуску помилок такою людиною, спрінти можуть бути не завершеними вчасно і команда не буде досягати успіхів	дуже популярна методологія, яка дуже поширена у розробці веб солюшенів та еппок
5	Канбан	-відсутність чіткої структури виконання проекту, що надає великої гнучкості як результат / -задачі виконуються згідно з пріорітетної черги / -якщо задача не виконана вчасно, її можна повернути в беклог і виконати пізніше, або викреслити зі схеми	-показує себе погано в проектах з кількістю осіб більше 5+ / -не призначений для довгострокового планування	Часто використовується невеликими аутсорс командами, яких збирають під проект на термін пів року - рік.

Рівень 2.
- На твою думку, чому з’явився Agile-маніфест?
- Які проблеми він мав вирішити і чи це вдалося?

Маніфест, на мою думку, з'явився, через те, що ІТ індустрія все ще була досить новою, навіть в рамках США, та в різних компаніях та командах використовувались різні та застарілі методи керування проектами та розробки ПЗ. Отже, так чи інакше, подібний маніфест мав з'явитися, бо будь-які процеси з часом мають бути уніфіковані.
Більш того, повноцінний опис методології дозволяє в майбутньому працювати над її вдосконаленням.

Мені здається, більша частина представників, які були присутні при створенні маніфесту - були дуже великими гравцями або крутими спеціалістами свого часу, які вже бачили багато проектів і через яких пройшли багато різних працівників.
Кожного разу навчати нового працівника методологічним основам - досить важка праця і маючи стандартизований та уніфікований підхід ці люди змогли покращити якість будування процессів в ІТ індустрії в цілому.

Щодо вірішенних проблем, мені здається, що варто дивитись на самі основні пункти цього маніфесту.
Наприклад, створюючи маніфест, учасники з власного досвіду розуміли, що незалежно від крутості побудованих процесів та використаних інструментів, без людей, їх не буде де використовувати.

Незмінне слідування плану в умовах, коли всі учасники команди розуміють, що кожен наступний крок робить гірше - провал.

В наш час, коли ми можемо нагуглити будь-яке рішення або інформацію про методологію управління та розробки ПЗ, це здається чимось очевидним і дуже легким.
Але, якщо представити, що подібних методологій не було б описано, кожен проект повністю би залежав від керівників, а не учасників команди. Більшість проектів велись би по-різному і окрім спеціальних знань учасника команди відносно його ролі, треба було б ще навчати його особливостям роботи саме в цій команді, і такі особливості завжди відрізнялись би між собою від проекту до проекту, що вкрай знижує потенційну ефективність подібних проектів і тому, створення подібних маніфестів є неминучим.
Рівень 3.

Для розробки власного стартапу щодо випуску власного застосунку для обміну світлин з котиками, я б обрав одну з Agile методологій, а ще краще - їх комбінацію у вигляді "Скрамбан".
Такий підхід дозволяє одночасно, і притримуватись системи з спрінтами, що ставить команду у досить чіткі рамки та дозволяє дотримуватись дедлайнів. Також, тут буде використовуватись канбанівська борда, отже, весь беклог тасок на поточний спрінт може відображатись на борді.

Ефективне використання комбінованого підходу є можливим при командах середнього розміру, приблизно 10 осіб, та особливо у разі, коли наш фінальний продукт - досить мейнстрімна епка з невеликим скоупом фічей, який буде неважко підтримувати.